PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

Financeiro Asaas: vendas, contas a receber e caixa

Arquitetura, correções de consistência e roteiro de execução

| Produto | Lunari Studio |
| --- | --- |
| Escopo | Integração Asaas, Workflow, cobranças e Financeiro |
| Status | Plano aprovado para execução por fases; nenhuma mudança aplicada neste documento |
| Próxima etapa | Fase 0 - auditoria e inventário de dados, mediante autorização |

DECISÃO DE ARQUITETURA O Workflow continuará sendo a fonte das vendas por competência. O Asaas passará a alimentar contas a receber e caixa, sem transformar taxas, antecipações ou valores de parcelamento em receita de sessão.

1. Resultado esperado

O Lunari deverá apresentar três leituras financeiras distintas, mas vinculadas pela mesma venda:

| Leitura | Fonte canônica | Uso |
| --- | --- | --- |
| Venda comercial | clientes_sessoes | Métricas de vendas, ticket médio e faturamento por período da sessão. |
| Contas a receber | cobrancas + cobranca_parcelas | Saldo do cliente, parcelas, vencimentos e quitação. |
| Caixa realizado | Novo razão de movimentos do gateway | Créditos, tarifas, antecipações, estornos e saldo efetivo. |

2. Princípios obrigatórios

A venda de uma sessão não é alterada pelo calendário de recebimento.

Uma parcela pode estar paga pelo cliente e ainda não estar disponível em caixa.

Toda tarifa é custo, recuperação de custo ou ajuste; nunca receita da sessão.

Eventos e extrato do Asaas são a autoridade para valores e datas efetivos do gateway.

Configurações de pagamento valem para novas cobranças e são congeladas em cada cobrança emitida.

Reprocessar um webhook ou uma sincronização nunca pode criar uma segunda movimentação.

3. Fluxo-alvo: da venda ao dinheiro disponível

| Momento | Venda/Workflow | A receber | Caixa |
| --- | --- | --- | --- |
| Sessão vendida por R$ 1.500 | Venda de R$ 1.500 na competência da sessão. | Recebível principal vinculado à sessão, quando a venda estiver comercialmente confirmada. | Nenhuma entrada. |
| Cobrança enviada | Sem mudança. | Cobrança emitida e política de taxa congelada. | Nenhuma entrada. |
| Cliente escolhe 6x | Sem mudança. | Seis parcelas reais, com IDs, vencimentos e principal alocado. | Nenhuma entrada. |
| Cliente paga uma parcela | Atualiza indicador de quitação pelo principal pago. | Parcela quitada pelo cliente. | Aguardando disponibilidade, se aplicável. |
| Asaas disponibiliza/antecipa | Sem mudança. | Parcela recebe a situação de disponibilidade/antecipação. | Crédito e taxa reais registrados. |
| Estorno ou chargeback | Preserva venda, salvo decisão comercial explícita. | Parcela é revertida ou ajustada. | Débito/reversão registrada. |

EXEMPLO Uma sessão de R$ 1.500 em 6x continua sendo uma única venda de R$ 1.500. As seis parcelas formam o contas a receber. O fluxo de caixa só mostra cada crédito líquido na data em que o Asaas o disponibiliza ou antecipa.

4. Antecipação: regra de negócio e comportamento externo

A antecipação será separada em configuração da conta e fato financeiro. Ela não será mais uma opção nos painéis de geração de cobrança.

| Situação | Regra do Lunari | Registro esperado |
| --- | --- | --- |
| Antecipação automática ativa | Configuração global da conta Asaas, gerida em Configurações de Pagamento. | Snapshot da política na cobrança; eventos e extrato confirmam valores reais. |
| Antecipação automática inativa | Lunari não pede antecipação nem adiciona previsão de taxa ao cliente. | Parcelas seguem o cronograma normal até outro evento real. |
| Fotógrafo antecipa direto no Asaas | Nunca é bloqueado, mesmo que a configuração local esteja inativa. | Evento externo cria/atualiza antecipação, taxa e crédito reais. |
| Antecipação negada/cancelada | Nenhuma alteração na venda ou no principal. | Atualiza o status da antecipação; nenhum crédito é reconhecido. |

Importante: se a política de repasse estava inativa quando a cobrança foi emitida, uma antecipação posterior feita no Asaas será custo real do fotógrafo. O Lunari não cobrará o cliente retroativamente.

5. Configurações de pagamento

Consolidar a configuração Asaas em uma única fonte e remover os controles de taxa e antecipação de todos os painéis de cobrança.

Meios de pagamento habilitados e limite de parcelas.

Política padrão de processamento: absorver ou repassar ao cliente.

Antecipação automática Asaas: estado real, elegibilidade e acionamento global.

Política padrão de repasse de antecipação, habilitada apenas quando a antecipação automática estiver ativa.

Consulta de taxas para estimativa comercial, sem substituir a taxa efetivamente cobrada pelo Asaas.

6. Modelo de dados proposto

O objetivo é preservar dados atuais, explicitar seus papéis e acrescentar um razão auditável de gateway.

| Componente | Papel após a mudança | Observações |
| --- | --- | --- |
| clientes_sessoes | Venda comercial | Mantém valor da sessão, competência e métricas de vendas. |
| cobrancas | Documento-pai do recebível | Congela principal, valor cobrado, origem, política e vínculo comercial. |
| cobranca_parcelas | Agenda de parcelas | Uma linha por parcela Asaas, com IDs, vencimento, quitação e disponibilidade. |
| gateway_events | Caixa de entrada idempotente | Armazena evento bruto, ID Asaas, processamento e falhas. |
| gateway_anticipations | Ciclo de vida da antecipação | Mantém ID, parcela/cobrança, status, tarifa, líquido e datas. |
| gateway_cash_movements | Razão de caixa | Uma linha por impacto efetivo no saldo do gateway, com valor assinado. |

Campos financeiros explícitos

valor_principal: parcela ou total que pertence à venda de serviço.

valor_cobrado_cliente: total apresentado e pago pelo cliente, incluindo eventual repasse.

taxa_processamento_real e taxa_antecipacao_real: valores provenientes da conciliação Asaas.

valor_liquido_creditado: efeito financeiro real; não é receita comercial.

fee_policy_snapshot: configuração usada quando a cobrança foi emitida.

source_event_id e provider_transaction_id: chaves para rastreabilidade e deduplicação.

REGRA CONTÁBIL FUNCIONAL O valor principal é receita comercial. Taxa absorvida é despesa. Taxa repassada é recuperação de custo, apresentada separadamente. O caixa pode receber um valor líquido diferente, sem alterar a receita da sessão.

7. Correções técnicas necessárias

| Problema atual | Correção |
| --- | --- |
| Cobrança-pai marcada como paga com uma única parcela. | Status da cobrança será derivado da soma das parcelas, sem sobrescrita pelo webhook. |
| Uma transação automática representa todo o parcelamento. | Cada parcela e cada movimento de caixa terão registros próprios. |
| Deduplicação por tipo de evento e pagamento. | Deduplicação pelo ID único do evento Asaas e pela transação financeira do extrato. |
| Taxa inferida pelo valor líquido ou intenção do usuário. | Taxa real vem de antecipação e extrato Asaas; política apenas classifica o repasse. |
| Checkout relê configuração atual depois de a cobrança ser enviada. | Checkout recebe o snapshot da cobrança, não as preferências atuais. |
| Parcelamento criado com campos incompatíveis. | Usar somente installmentCount + installmentValue ou totalValue para 2+ parcelas. |

8. Webhooks e conciliação

O webhook será rápido, autenticado, persistente e idempotente. O processamento financeiro ocorrerá a partir do evento salvo e poderá ser reexecutado com segurança.

| Grupo | Eventos mínimos | Efeito |
| --- | --- | --- |
| Cobranças | CREATED, UPDATED, CONFIRMED, RECEIVED, OVERDUE, DELETED, RESTORED | Atualiza cobrança, parcela e quitação do cliente. |
| Reversões | REFUNDED, PARTIALLY_REFUNDED, CHARGEBACK e reversões | Cria movimentos negativos e reabre/ajusta o recebível. |
| Antecipações | RECEIVABLE_ANTICIPATION_SCHEDULED, PENDING, CREDITED, DEBITED, CANCELLED, DENIED, OVERDUE | Atualiza antecipação e disponibilidade real de caixa. |
| Extrato | GET /v3/financialTransactions | Concilia créditos, taxas, antecipações e reversões que impactaram saldo. |

Regras de robustez

Validar o header asaas-access-token com segredo exclusivo por integração.

Persistir o payload primeiro e responder HTTP 2xx sem aguardar cálculos pesados.

Permitir eventos repetidos e fora de ordem sem duplicar movimento ou regredir estado.

Conciliar periodicamente cobranças, antecipações e extrato com paginação.

Classificar movimentações não vinculadas ao Lunari como não conciliadas; nunca anexá-las automaticamente a uma sessão.

9. Fases de implementação

| Fase | Objetivo | Saída / portão de aprovação |
| --- | --- | --- |
| 0 | Auditoria e inventário | Relatório de dados atuais, inconsistências e volume de migração. Nenhuma escrita de negócio. |
| 1 | Schema compatível | Novas tabelas/colunas e restrições, sem alterar telas ou lançamentos existentes. |
| 2 | Emissão e ingestão | Snapshot de política, parcelas, webhooks e antecipações com flag interna. |
| 3 | Backfill e reconciliação | Histórico conciliado e divergências classificadas, sem apagar legado. |
| 4 | Corte financeiro | Novo razão alimenta fluxo de caixa; prevenção de duplicidade ativa. |
| 5 | Limpeza controlada | Remoção de cálculos e controles legados após período de observação. |

10. Fase 0 - auditoria e inventário

ESCOPO DA FASE 0 A Fase 0 é somente leitura. Ela não modifica cobrança, sessão, integração, webhook, dados financeiros ou configuração do fotógrafo.

Objetivo: medir o estado real do banco e da integração antes de definir a migração e o corte de produção.

Atividades

Inventariar cobranças Asaas por status, parcela, finalidade, valor, IDs de provider e período.

Comparar cobrancas, cobranca_parcelas, clientes_transacoes e extrato_unificado para localizar duplicidades e lacunas.

Identificar cobranças parceladas cujo status-pai diverge das parcelas.

Medir transações automáticas de valor total em vendas parceladas.

Identificar taxas incluídas em receitas, taxa sem origem e valores líquidos incompatíveis.

Mapear todas as telas e funções que geram cobrança, incluindo checkout público, Workflow, Agenda, Financeiro e galerias.

Validar integrações Asaas ativas, ambiente, webhook cadastrado, eventos assinados e cobertura de antecipação.

Consultar, em amostra controlada, pagamentos, parcelas, antecipações e extrato Asaas para confirmar a estratégia de conciliação.

Entregáveis

| Entregável | Conteúdo |
| --- | --- |
| Inventário de integridade | Contagens, categorias de inconsistência, impacto financeiro e amostras técnicas. |
| Mapa de origem | Qual tabela, função ou tela cria cada tipo de cobrança e lançamento. |
| Plano de migração confirmado | Regras de backfill, exceções, ordem de implantação e estratégia de rollback. |
| Matriz de risco | Dados que exigem revisão humana antes de qualquer alteração. |

Critérios para encerrar a Fase 0

Nenhuma descoberta depende de suposição não verificada sobre dados de produção.

Todas as rotas de criação de cobrança estão inventariadas.

Há quantificação das duplicidades e inconsistências que a migração deverá tratar.

A estratégia para antecipação externa foi validada contra eventos e dados reais do Asaas.

O próximo passo possui escopo, risco e plano de reversão explícitos para aprovação.

11. Testes e critérios de aceite

| Cenário | Resultado obrigatório |
| --- | --- |
| Venda de R$ 1.500 em 6x | Uma venda no Workflow; seis parcelas no receber; créditos por data real no caixa. |
| Antecipação feita no Asaas com configuração local inativa | Antecipação externa e taxa real registradas, sem mudar venda ou cobrar cliente retroativamente. |
| Taxa repassada | Não aumenta receita comercial; aparece como recuperação de custo separada. |
| Estorno parcial | Movimento negativo único, parcela ajustada e nenhuma duplicidade. |
| Webhook repetido | Nenhuma segunda parcela, antecipação ou movimentação de caixa. |
| Mudança futura de configuração | Cobranças já emitidas permanecem com o snapshot original. |

12. Referências Asaas consultadas

Eventos para cobranças - https://docs.asaas.com/docs/webhook-para-cobrancas

Eventos para antecipações - https://docs.asaas.com/docs/webhook-para-antecipacoes

Criar uma cobrança parcelada - https://docs.asaas.com/docs/criar-uma-cobranca-parcelada

Listar antecipações - https://docs.asaas.com/reference/listar-antecipacoes

Recuperar extrato financeiro - https://docs.asaas.com/reference/recuperar-extrato

Recuperar status da antecipação automática - https://docs.asaas.com/reference/recuperar-status-da-antecipacao-automatica